АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Максимовка

от «13» февраля 2024 года №14 –п

«О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Максимовского сельского поселения в 2024 году»

В целях предупреждения угрозы весеннего подтопления населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области и снижения возможного ущерба и последствий хозяйствующему субъекту и населению поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии в целях организации мер предупреждения чрезвычайных ситуаций и уменьшения риска их возникновения в период весеннего половодья 2024 года на территории Максимовского сельского поселения. (приложение № 1)

2.Утвердить план действий по защите населения и территории поселения на случай ликвидации наводнений и затоплений (приложение № 2).

3. Руководителям всех форм собственности, населению поселения принять меры по недопущению подтопления своих объектов и домовладений и выполнению противопаводковых мероприятий, принятых Администрацией поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Максимовского сельского поселения В.Д. Скотский

Приложение № 1

Постановлению главы Максимовского сельского поселения

№14- п от 13.02.2024 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Администрации

Максимовского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО | занимаемая должность в комиссии | занимаемая должность |
| 1. | Скотский Виталий Дмитриевич | Председатель комиссии | Глава Максимовского сельского поселения |
| 2. | Васильев Аркадий Аркадьевич | Заместитель председателя | Старший водитель УППС Омской области  (по согласованию) |
| 3. | Аубакиров Миделхан Амирханович | член комиссии | Председатель СПК «Максимовский»  (по согласованию) |
| 4. | Дербенев Алексей Николаевич | Член комиссии | Директор ДК Максимовский ( по согласованию) |
|  |  |  |  |
| 5. | Сидоренко Наталья Сергеевна | член комиссии | Директор МБОУ «Максимовская СОШ»  (по согласованию) |
| 6. | Аубакирова Орынбасар Каирбековна | член комиссии | специалист администрации |
|  |  |  |  |
| 7. | Берг Андрей Андреевич | член комиссии | Завед. гаражом СПК « Максимовский»  (по согласованию) |
| 8. | Волкова Татьяна Ивановна | член комиссии | Завед.дет.садом  « Колосок»  (по согласованию) |
| 9. | Бурма Петр Анатольевич | член комиссии | ИП глава КФХ  « Бурма П.А.» ( по согласованию) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 10. | Сипко Анна Анатольевна | член комиссии | Заведующая Максимовским ФАПом  (по согласованию) |
| 11. | Шевчук Анатолий Иванович | член комиссии | Специалист по работе с молодежью  ( по согласованию) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению

№ 14-п

от «13»02.2024 г.

ПЛАН

действий по защите населения и территории Максимовского сельского поселения на случай ликвидации наводнений и затоплений в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1. | Подготовить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории от подтопления в 2024 году и предоставить в отдел ГО и ЧС района. | Февраль  2024 г. | Глава  Максимовского с/поселения |
| 2. | Проведение заседания противопаводковой комиссии поселения по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2024 году | Февраль  2024 г. | Глава  Максимовского  с/поселения |
| 3. | Очистка от снега и наледи территорий, кюветов, водопропускных труб, ливневой канализации от попадания талых вод на территории населенных пунктов поселения с. Максимовка, д. Ларга, д. Елизаветино, д. Путиловка). | до  01.04.2024 г. | Глава  Максимовского  с/поселения |
| 4. | Очистка от снега и льда крыш зданий социального и производственного назначения на территории поселения ( все учреждения и организации). | до  01.04.2024 г. | руководители всех форм собственности, |
| 5. | Очистка от снега крыш зданий жилого фонда, расчистка дорожек для стека талых вод с подворья. | до  01.04.2024 г. | Население поселения |
| 6. | Выполнение мероприятий по ограничению движения тракторов и грузовых автомобилей по улицам населенных пунктов сельского поселения, большегрузного транспорта (свыше 6 т.) по автомобильным дорогам сельского поселения. | с 26.03.2024 г.  по  26.05.2024г. | Глава Максимовского с\п,  участковый уполномоченный  полиции |
| 7. | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий и проведения профилактических работ на территории поселения. | до 23.03.2024 г. | Глава  Максимовского  с/поселения |
| 8. | Организация информирования населения о складывающейся обстановке и действиях в период весеннего половодья в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения | постоянно  с февраля  2024 г | Специалист администрации  с/поселения |
| 9. | Откачка талых вод в кюветах по Максимовскому сельскому поселению. | Апрель 2024 г. | Глава  Максимовского  с/поселения |