РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2019года № 20- п

**Об утверждении муниципальной программы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы в Максимовском сельском поселенииШербакульского муниципального района Омской области**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Главы Максимовского сельского поселения от 29.07.2013 года № 55-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить в новой редакции муниципальную программу Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы в Максимовском сельском поселенииШербакульскогомуниипального района Омской области» (согласно приложению).

2. Постановление Главы Максимовского сельского поселения №63-п от 01.12.2017 г «Об утверждении муниципальной программы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы в Максимовском сельском поселении Шербакульского муниципального района Омской области»считать утратившим силу.

3. Исполнители программы ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставляют отчет о реализации программы в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области по форме согласно приложениям № 3, 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации.

4. Обеспечить обнародование настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Максимовского сельского поселения В.Д. Скотский

Внесены изменения июнь 2022

Приложение №1

к постановлению администрации

Максимовского сельского поселения

Шербакульского муниципального района

**Муниципальная программа Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района «Формирование комфортной городской среды»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Максимовского поселения Шербакульского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района | «Формирование комфортной городской среды» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Максмимовского сельского поселения» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет  2008077,20 рублей.  Источники финансирования муниципальной программы представлены в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно.  Внесены изменения 07.11.2022 г |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе |

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Максимовского сельского поселения Шербакульского муницпального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в с. Максимовка является благоустройство его территорий.

Большинство объектов благоустройства не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в ремонте и модернизации. Актуальность повышения уровня благоустройства на территории Максимовского сельского поселения за последние несколько лет значительно возросла.

Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов Администрация Максимовского сельского поселения вынуждена заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу строительство новых и современных объектов благоустройства, реконструкции и модернизацию существующего общественного пространства.

Муниципальная программа определяет стратегию действий Администрации Максимовского поселения Шербакульского муниципального района по повышению уровня благоустройства и создания на территории Максимовского сельского поселения экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной городской среды.

Муниципальная программа разработана в соответствии с рекомендациями Минстроя России по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 - 2024 годы и направлена на формирование единого облика муниципального образования, создание и развитие объектов благоустройства на территории муниципального образования, в том числе доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
 Для оценки состояния общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, проведена инвентаризация общественных территорий в порядке, утвержденном [распоряжением Администрации Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района от 08 октября 2018 г №](http://docs.cntd.ru/document/446458815)62-р «О проведении инвентаризации общественных территорий Максимовского сельского поселения»

По результатам инвентаризации объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Максимовского сельского поселения не выявлены.

Развитие территорий Максимовского сельского поселения в совокупности с природными, архитектурно-планировочными, экологическими, социально-культурными и другими факторами напрямую отражает степень благоустроенности и привлекательности для жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства территории Максимовского сельского поселения позволит сформировать современную, комфортную, многофункциональную и адаптивную среду для проживания, отдыха и занятия спортом граждан с учетом их мнения и непосредственного участия; а также обеспечить нормативное содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района

При разработке программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

В целях определения физического состояния общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на основании распоряжения главы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района от 8 октября 2018 года № 62-р «О проведении инвентаризации общественных территорий Максимовского сельского поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п в четвертом квартале 2018 года проведена инвентаризация.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Доля площади благоустроенных общественных территорий.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2/ В2\*100,

где:

A2 - площадь благоустроенных общественных территорий Максимовского сельского поселения в отчетном году, тыс. кв.м;

B2 – общая площадь общественных территорий Максимовского сельского поселения в отчетном году, тыс. кв.м.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются администрацией Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района;

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2019 – 2024 годов. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются

5. Объем и источники финансирования программы

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 2008077,20 руб., в том числе по годам:

* в 2019 году – 0 руб.;
* в 2020 году – 0 руб.;
* в 2021 году – 0 руб.;

- в 2022 году – 2008077,20 руб;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году – 0,00 руб.

Источники финансирования муниципальной программы представлены в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно.

Внесены изменения ноябрь 2022 г

6. Риски и меры по управлению рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- корректировка программы (в случае наступления рисков);

- стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов; повышение эффективности управления.

7. Описание мероприятий программы и целевых индикаторов их выполнения

[Перечень](consultantplus://offline/ref=0336324B77B96FACF3BEC4EEFB857F350725CB8721B6DD8B4927E728D2DAC71A4239CD581DF707D6844CC7A6f8A9D) мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи: повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района направлены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

8. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

В процессе реализации программы обязательными условиями являются:

1) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Максимовского сельского поселения, а именно:

- информирование жителей сельского поселения о проведении на территории поселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о необходимости заключения соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории (далее – соглашение).

- направление соглашений для добровольного заключения;

- заключение соглашений;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- ведение претензионной работы в случае отказа от заключения соглашения;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Максимовского сельского поселения, предусмотрены приложением №4 к настоящей муниципальной программе.

2) предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

Администрация сельского поселения вправе исключить из адресного перечня:

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

Приложение №1

к муниципальной программе Максимовского

сельского поселения Шербакульского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение | | | | | |
| 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г. | 2024 г |
| Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий Максимовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | процентов | 28 | 0 | 0 | 86 | 0 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе Максимовского

сельского поселения Шербакульского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

**Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Максимовского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Максимовского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Благоустройство общественных территорий Максимовского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы. |
| Цель подпрограммы | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет  2008077,20 рублей.  Источники финансирования подпрограммы представлены в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.  Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно.  Внесены изменения ноябрь 2022 г |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе |

1. Общие положения

Одним из приоритетных направлений развития Максимовского сельского поселения является повышение уровня благоустройства территорий с. Максимовка, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, парка, иных территорий) (далее - общественные территории).

В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется большое внимание. Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются стабильными.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и способствует повышению комфортных условий для проживания населения на территории города.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизуются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Администрацией Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района обеспечивает разработку, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов ремонта и (или) благоустройства каждой общественной территории, на соответствующий год, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов ремонта и (или) благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района от 8 октября 2018 года № 62-р «О проведении инвентаризации общественных территорий Максимовского сельского поселения» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация программы осуществляется в течение 2019 – 2024 годов. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются

4. Описание основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий населенных пунктов.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды включает в себя выполнение комплекса работ по реализации инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий подпрограммы и решения поставленной задачи используются следующие целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| 1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества благоустроенных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |
| 3 | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества реализованных инициативных проектов в отчетном периоде |

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 2008077,20 руб., в том числе по годам:

* в 2019 году – 0 руб.;
* в 2020 году – 0 руб.;
* в 2021 году – 0 руб.;

- в 2022 году – 2008077,20 руб;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году - 0,00 руб.

Источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно.

Внесены изменения 2022 г

7. Описание ожидаемых результатов

Ожидаемые результаты представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района как ответственный исполнитель подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и муниципальной программы, оценки эффективности осуществляет Администрация Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района.

Общественный контроль за реализацией Программы по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием технических средств для фото-, видиофиксации и т.д. Информация о вывяленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в администрацию Максимовского сельского поселения. Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной общественной комиссией в соответствии с положением об общественной комиссии.

Внесены изменения март 2023 год (добавлен последний абзац)

Приложение №3

к муниципальной программе Максимовского

сельского поселения Шербакульского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в период реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, адрес | Период, год |
| 1 | Улица Новая | 2019 |
| 2 | Территория общественного назначения (Памятник "Воинам - землякам") | 2022 |
| 3 | Улица Рабочая | 2023 |
| 4 | Улица Ленина | 2024 |

Приложение №4

к муниципальной программе Максимовского

сельского поселения Шербакульского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Максимовского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения  внесены изменения март 2023 | Администрация Максимовского сельского поселения | 2018 - 2020 годы,  далее – по мере необходимости |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением № 3к Порядку проведения инвентаризации (далее – паспорт) | Администрация Максимовского сельского поселения | 2018 - 2020 годы, далее – по мере необходимости |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Администрация Максимовского сельского поселения | 2020 - 2024 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями)индивидуальных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Максимовского сельского поселения | 2018 – 2024 годы |
| 5 | Формирование сводной информации о результатах инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Максимовского сельского поселения | до 31 января 2019 года,  далее - ежегодная актуализация в случае необходимости |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) с которыми заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Максимовского сельского поселения | сентябрь - декабрь 2020 года,  далее - ежегодно в случае необходимости |
| 7 | Формирование сводной информации о результатах обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) с которыми заключены соглашения об их благоустройстве | Администрация Максимовского сельского поселения | до 31 января 2020 года,  далее - ежегодно в случае необходимости |